Приложение

к постановлению администрации

МО Саракташский поссовет

от №\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная адресная Программа  
"Переселение граждан Саракташского поссовета из аварийного**

**жилищного фонда" на 2013-2017 годы”   
(далее – Муниципальная программа по переселению граждан)**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | "Переселение граждан Саракташского поссовета из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы” |
| **Заказчик** | МО Саракташский поссовет |
| **Основные разработчики** | администрация МО Саракташский поссовет |
| **Цели и задачи** | основными целями Программы являются:  -переселение граждан из аварийного жилищного фонда;  -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  -формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными;  -стимулирование реформирования жилищно-коммунального комплекса.  Основными задачами Программы являются: -привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);  -подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда;  -регулирование отношений между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, муниципальным образованием Саракташского района. |
| **Срок реализации** | 2013-2017 годы |
| **Перечень основных мероприятий** | -формирование перечня многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;  -обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы по переселению граждан с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  -определение объема долевого финансирования за счет средств областного и (или) местного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;  -формирование планируемых показателей выполнения муниципальной программы по переселению граждан;  -привлечение и аккумулирование бюджет­ных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы; |
| **Исполнители Программы** | администрация МО Саракташский поссовет |
| **Объем долевого финансирования** | общий объем финансирования по Программе в 2013-2017гг – **127 372 133** рублей, в том числе:  -средства Фонда (прогнозно) – **55 430 637** рублей;  -средства областного бюджета (прогнозно) –  **66 177 505 рублей;**  **-**средства МО Саракташский поссовет (прогнозно) **–**  **5 736 991 рублей.** в том числе :  **по этапу 2013 год** - **0** рублей. **по этапу** **2014 год** – **46 997 250** рублей, в том числе: -средства Фонда (прогнозно) – **18 840 093**рублей; -средства областного бюджета (прогнозно) –  **26 366 867**рублей;  **-**средства МО Саракташский поссовет(прогнозно) **–**  **1 790 290 рублей;**  **по этапу 2015 год** – **15 744 430** рублей, в том числе: -средства Фонда (прогнозно) – **7 203 152** рублей; -средства областного бюджета(прогнозно) – **7 666 379** рублей;  **-**средства МО Саракташский поссовет (прогнозно) **–**  **874 899** рублей.  **по этапу 2016 год** – **64 630 453** рублей, в том числе: -средства Фонда (прогнозно) – **29 387 392** рублей; -средства областного бюджета (прогнозно) –  **32 144 259** рублей;  **-**средства МО Саракташский поссовет (прогнозно) **– 3 098 802 рублей.** |
| **Ожидаемые конечные результаты** | -обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  -переселение семей, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| **Система организации контроля** | Общий контроль за ходом исполнения Программы  осуществляет Администрация Саракташского поссовета |

**1. Содержание проблемы**

1. Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причинами ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей. Данные проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер, не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных и внебюджетных расходов. Консолидация бюджетных средств, внебюджетных источников, предусмотренных Федеральным законом, окажет положительное влияние на социальное благополучие в МО Саракташский поссовет, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории МО Саракташский поссовет, при условии соблюдения установленного действующим законодательством порядка признания таких домов аварийными и подлежащими сносу.

В целях оказания помощи гражданам и в соответствии с Федеральным законом предполагается участие Фонда, органов местного самоуправления в мероприятиях по переселению из аварийного жилищного фонда путем привлечения на эти цели бюджетных и внебюджетных финансовых средств различных уровней.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства муниципальному образованию Саракташский поссовет, выполнившему условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 14 Закона о Фонде.

Основными целями Программы являются: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными.

- стимулирование реформирования жилищно-коммунального комплекса.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

-привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

-выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам

-регулирование отношений между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и администрацией МО Саракташский поссовет.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации Программы – 2013-2017 годы.

**4. Основные направления реализации Программы**

1. При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

- принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и местного бюджета производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

-жилое помещение, предоставляемое гражданам по договорам социального найма в связи с выселением, в соответствии со статьей 89 ЖК РФ, должно быть равнозначным по площади ранее занимаемому жилому помещению;

-предоставление собственнику взамен изымаемого жилого помещения, иное жилое помещен е путем заключения договора мены в соответствии со статьей 32 ЖК РФ;

-земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, подлежит изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующим способом переселения:

-приобретение жилых помещений у застройщика на первичном рынке недвижимости

3. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают:

4. Осуществление сбора и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и использовании освобожденных земельных участков для строительства новых объектов градостроительной деятельности и иных целей в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также разработка механизма контроля за использованием освобожденных земельных участков.

**5. Объемы и источники финансирования Программы**

Средства Фонда и средства областного и (или) местного бюджета, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут использоваться только на переселение граждан, проживающих, в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации по Перечню многоквартирных домов согласно Приложения 1 к настоящей Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансирование  в 2013 году | | Финансирование в 2014 году | | Финансирование в 2015 году | | Финансирование в 2016 году | |
| % | руб | % | руб | % | руб | % | руб |
| Средства Фонда | 0 | 0 | 40,09 | 18 840 093 | 45,82 | 7 203 152 | 45,47 | 29 387 392 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 59,91 | 26 366 867 | 54,18 | 7 666 379 | 54,53 | 32 144 259 |
| Средства МО Саракташский поссовет | 0 | 0 | 1 790 290 | 874 899 | 3 098 802 |
| **Всего** | **0** | **0** | **100** | **46 997 250** | **100** | **15 744 430** | **100** | **64 630 453** |

Объем финансирования Программы рассчитан исходя из удельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в зависимости от способа переселения в 2016 году 29230 рублей за 1 кв.метр.

За счет местного бюджета осуществляется финансирование расходов:

-в случае предоставления жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене превышающей удельную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения определенной в размере 29230 рублей

- в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека. На эти цели необходимо 24978000 рублей, в том числе по годам:

2013г- 0 рублей

2014год – 4360000 рублей

2015год – 4900000 рублей

2016год – 15718000 рублей

При этом планируется ликвидировать 4442 кв.м общей площади аварийных жилых помещений.

Взамен ликвидируемых помещений для переселяемых граждан планируется предоставить не менее 4442 кв.м. жилья.

**7. Оценка эффективности и организация контроля за ходом**

**реализации Программы**

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализацииПрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые должны представлять собой количественные показатели. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в количестве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и в количестве аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Саракташский поссовет с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

В 2013-2017 годах планируется переселить 267 человек из многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания до 01 января 2012 г.

Так же критериями эффективности расходования бюджетных средств должны служить:

объемы приобретения у застройщиков жилищного фонда для муниципальных нужд;

сокращение аварийного жилищного фонда;

комплексное освоение территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

+ Ё1

Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе  
"Переселение граждан Саракташского поссовета из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы”.

**Перечень аварийных многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД  чел. | Число жителей всего | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе: | | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/дополнительные источники финансирования |
| чел. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области2013-2017 годы, в т.ч.: | | х | х | х | х | **265** | **265** | **4443,90** | **128** | **128** | **0** | **4443,90** | **4443,90** | **0** | **127 372 133** | **55 430 637** | **66 177 505** | **5 763 991** | **0** |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | | х | х | х | х | **265** | **265** | **4443,90** | **128** | **128** | **0** | **4443,90** | **4443,90** | **0** | **127 372 133** | **55 430 637** | **66 177 505** | **5 763 991** | **0** |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года , в т.ч.: | | х | х | х | х | **82** | **82** | **1672,5** | **40** | **40** | **0** | **1672,5** | **1672,5** | **0** | **46 997 250** | **18 840 093** | **26 366 867** | **1 790 290** | **0** |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | | х | х | х | х | **82** | **82** | **1672,5** | **40** | **40** | **0** | **1672,5** | **1672,5** | **0** | **46 997 250** | **18 840 093** | **26 366 867** | **1 790 290** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | | х | х | х | х | **82** | **82** | **1672,5** | **40** | **40** | **0** | **1672,5** | **1672,5** | **0** | **46 997 250** | **18 840 093** | **26 366 867** | **1 790 290** | **0** |
| 1 | п.Саракташ, ул.Семафорная.4 | 16 | 15.12.2011 | IV  квартал  2014г | IV квартал 2015 г | 28 | 28 | 617,9 | 16 | 16 | 0 | 617,9 | 617,9 | 0 | 17 362 990 | 6 960 415 | 9 741 158 | 661 417 | 0 |
| 2 | п.Саракташ,ул.Вокзальная,129 | 17 | 15.12.2011 | IV  квартал  2015г | IV квартал 2015 г | 30 | 30 | 616,6 | 16 | 16 | 0 | 616,6 | 616,6 | 0 | 17 326 460 | 6 945 770 | 9 720 664 | 660 026 | 0 |
| 3 | п.Саракташ,ул.Чкалова,41 | 18 | 15.12.2011 | IV квартал  2015г | IV квартал 2015 г | 24 | 24 | 438 | 8 | 8 | 0 | 438 | 438 | 0 | 12 307 800 | 4 933 908 | 6 905 045 | 468 847 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда по МО Саракташский поссовет | | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года , в т.ч.: | | х | х | х | х | **87** | **32** | **1554,3** | **16** | **16** | **0** | **560,3** | **560,3** | **0** | **15 744 430** | **7 203 152** | **7 666 379** | **874 899** | **0** |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | | х | х | х | х | **87** | **32** | **1554,3** | **16** | **16** | **0** | **560,3** | **560,3** | **0** | **15 744 430** | **7 203 152** | **7 666 379** | **874 899** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | | х | х | х | х | **87** | **32** | **1554,3** | **16** | **16** | **0** | **560,3** | **560,3** | **0** | **15 744 430** | **7 203 152** | **7 666 379** | **874 899** | **0** |
| 1 | п.Саракташ, ул.Депутатская 39 | 23 | 15.12.2011 | IV квартал  2016г | IV квартал 2016 г | 5 | 2 | 157,7 | 1 | 1 | 0 | 52,7 | 52,7 | 0 | 1 480 870 | 542 121 | 572 325 | 366 424 | 0 |
| 2 | п.Саракташ, пер. Рыбный 37 | 27 | 15.12.2011 | IV квартал  2016г | IV квартал 2016 г | 26 | 3 | 405,8 | 3 | 3 | 0 | 140,1 | 140,1 | 0 | 3 936 810 | 1 838 476 | 1 957 992 | 140 342 | 0 |
| 3 | п. Саракташ, пер. Железнодорожный, 26а | 28 | 15.12.2011 | IV квартал  2016г | IV квартал 2016 г | 33 | 3 | 729,5 | 2 | 2 | 0 | 106,2 | 106,2 | 0 | 2 984 220 | 1 393 620 | 1 484 217 | 106 383 | 0 |
| 4 | п.Саракташ, ул.Чкалова,49 | 20 | 15.12.2011 | IV  квартал  2016г | IV квартал 2016 г | 9 | 9 | 83,6 | 3 | 3 | 0 | 83,6 | 83,6 | 0 | 2 349 160 | 1 097 049 | 1 168 367 | 83 744 | 0 |
| 5 | п.Саракташ,ул.Советская,15 | 21 | 15.12.2011 | IV  квартал  2016г | IV квартал 2016 г | 15 | 15 | 177,7 | 7 | 7 | 0 | 177,7 | 177,7 | 0 | 4 993 370 | 2 331 886 | 2 483 478 | 178 006 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет | | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года , в т.ч.: | | х | х | х | х | **159** | **151** | **2 510,1** | **72** | **72** | **0** | **2211,1** | **2211,1** | **0** | **64 630 453** | **29 387 392** | **32 144 259** | **3 098 802** | **0** |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | | х | х | х | х | **158** | **150** | **2 510,1** | **72** | **72** | **0** | **2211,1** | **2211,1** | **0** | **64 630 453** | **29 387 392** | **32 144 259** | **3 098 802** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | | х | х | х | х | **158** | **150** | **2 510,1** | **72** | **72** | **0** | **2211,1** | **2211,1** | **0** | **64 630 453** | **29 387 392** | **32 144 259** | **3 098 802** | **0** |
| 1 | п.Саракташ.ул.Суворова,3 | 22 | 15.12.2011 | III  квартал  2017г | IV квартал 2017 г | 8 | 8 | 89,6 | 3 | 3 | 0 | 89,6 | 89,6 | 0 | 2 619 008 | 1 190 860 | 1 302 576 | 125 572 | 0 |
| 2 | п.Саракташул.Депутатская,39 | 23 | 15.12.2011 | III  квартал  2017г | IV квартал 2017 г | 5 | 3 | 157,7 | 2 | 2 | 0 | 105,0 | 105,0 | 0 | 3 069 150 | 1 395 539 | 1 526 456 | 147 155 | 0 |
| 3 | п.Саракташ,ул.Советская,16 | 24 | 15.12.2011 | III  квартал  2017г | IV квартал 2017 г | 7 | 7 | 175,1 | 6 | 6 | 0 | 175,1 | 175,1 | 0 | 5 118 173 | 2 327 227 | 2 545 547 | 245 399 | 0 |
| 4 | п.Саракташ,ул.Элеваторная,2 | 25 | 15.12.2011 | III  квартал  2017г | IV квартал 2017 г | 44 | 44 | 476,5 | 23 | 23 | 0 | 476,5 | 476,5 | 0 | 13 928 095 | 6 333 088 | 6 927 204 | 667 802 | 0 |
| 5 | п.Саракташ, ул, Пушкина.84 | 26 | 15.12.2011 | III  квартал  2017г | IV квартал 2017 г | 14 | 14 | 203,3 | 5 | 5 | 0 | 203,3 | 203,3 | 0 | 5 942 459 | 2 702 029 | 2 955 510 | 284 920 | 0 |
| 6 | п.Саракташ,пер.Рыбный,37 | 27 | 15.12.2011 | III квар-тал  2017г | IV квартал 2017 г | 26 | 23 | 405,8 | 9 | 9 | 0 | 265,7 | 265,7 | 0 | 7 766 411 | 3 531 378 | 3 862 661 | 372 372 | 0 |
| 7 | п.Саракташ,пер.Железнодорожный,26А | 28 | 15.12.2011 | III квартал  2017г | IV квартал 2017 г | 33 | 30 | 729,5 | 14 | 14 | 0 | 623,3 | 623,3 | 0 | 18 219 059 | 8 284 185 | 9 061 334 | 873 540 | 0 |
| 8 | п.Саракташ,ул.Советская,22 | 19 | 15.12.2011 | III  квартал  2017г | IV квартал 2017 г | 22 | 22 | 272,6 | 10 | 10 | 0 | 272,6 | 272,6 | 0 | 7 968 098 | 3 623 085 | 3 962 971 | 382 042 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет | | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава МО Саракташский поссовет А.К. Костин

Приложение 2

к муниципальной адресной Программе  
"Переселение граждан Саракташского поссовета из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы”.

**Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | | Выкуп жилых помещений у собственников | | | |
|
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | | Площадь | Стоимость | | Площадь | Стоимость | | Площадь | Стоимость |
|
|  | | | кв. м | руб. | кв. м | руб. | | кв. м | руб. | | кв. м | руб. | | кв. м | руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | 11 | 12 | | 14 | 15 |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, в т.ч.: | | | **4443,9** | **127 372 133** | **0** | **0** | | **4443,9** | **127 372 133** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | | | **4443,9** | **127 372 133** | **0** | **0** | | **4443,9** | **127 372 133** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | | | **1672,5** | **46 997 250** | 0 | 0 | | **1672,5** | **46 997 250** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | | | **1672,5** | **46 997 250** | 0 | 0 | | **1672,5** | **46 997 250** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | | | **1672,5** | **46 997 250** | 0 | 0 | | **1672,5** | **46 997 250** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| 1 | | п.Саракташ, ул.Семафорная.4 | 617,9 | 17362990 | 0 | 0 | | 617,9 | 17362990 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | | п.Саракташ,ул.Вокзальная,129 | 616,6 | 17362460 | 0 | 0 | | 616,6 | 17362460 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | | п.Саракташ,ул.Чкалова,41 | 438 | 12307800 | 0 | 0 | | 438 | 12307800 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года , в т.ч.: | | | **560,3** | **15 744 430** | **0** | **0** | | **560,3** | **15 744 430** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | | | **560,3** | **15 744 430** | **0** | **0** | | **560,3** | **15 744 430** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | | | **560,3** | **15 744 430** | **0** | **0** | | **560,3** | **15 744 430** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| 1 | 2 | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | **10** | | **11** | **12** |
| 1 | п.Саракташ, пер. Железнодорожный д.26а | | 106,2 | 2 984 220 | 0 | 0 | | 106,2 | 2 984 220 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | п.Саракташ, пер. Рыбный д.37 | | 140,1 | 3 936 810 | 0 | 0 | | 140,1 | 3 936 810 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Ул. Депутатская д.39 | | 52,7 | 1 480 870 | 0 | 0 | | 52,7 | 1 480 870 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | п.Саракташ, ул.Чкалова,49 | | 83,6 | 2349160 | 0 | 0 | | 83,6 | 2349160 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | п.Саракташ,ул.Советская,15 | | 177,7 | 4993370 | 0 | 0 | | 177,7 | 4993370 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года , в т.ч.: | | | **2211,1** | **64 630 453** | **0** | **0** | | **2211,1** | **64 630 453** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | | | **2211,1** | **64 630 453** | **0** | **0** | | **2211,1** | **64 630 453** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | | | **2211,1** | **64 630 453** | **0** | **0** | | **2211,1** | **64 630 453** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| 1 | | п.Саракташ.ул.Суворова,3 | 89,6 | 2 619 008 | 0 | 0 | | 89,6 | 2 619 008 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | | п.Саракташул.Депутатская,39 | 105,0 | 3 069 150 | 0 | 0 | | 105,0 | 3 069 150 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | | п.Саракташ,ул.Советская,16 | 175,1 | 5 118 173 | 0 | 0 | | 175,1 | 5 118 173 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | | п.Саракташ,ул.Элеваторная,2 | 476,5 | 13 928 095 | 0 | 0 | | 476,5 | 13 928 095 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | | п.Саракташ, ул, Пушкина.84 | 203,3 | 5 942 459 | 0 | 0 | | 203,3 | 5 942 459 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | | п.Саракташ,пер.Рыбный,37 | 265,7 | 7 766 411 | 0 | 0 | | 265,7 | 7 766 411 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | | п.Саракташ,пер.Железнодорожный,26А | 623,3 | 18 219 059 | 0 | 0 | | 623,3 | 18 219 059 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | | п. Саракташ, ул. Советская, 22 | 272,6 | 7 968 098 | 0 | 0 | | 272,6 | 7 968 098 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

Глава МО Саракташский поссовет А.К. Костин

Приложение 3 к муниципальной адресной Программе  
"Переселение граждан Саракташского поссовета

из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы”.

**Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МО** | **Расселенная площадь** | | | | | | **Количество расселенных помещений** | | | | | | **Количество переселенных жителей** | | | | | |
| **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Всего** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Всего** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Всего** |
| **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **чел.** | **чел.** | **чел.** | **чел.** | **чел.** | **чел.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | **Итого по программе:** | 0 | 0 | 1672,5 | 560,3 | 2211,1 | 4443,9 | 0 | 0 | 40 | 16 | 72 | 128 | 0 | 0 | 82 | 32 | 151 | 265 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | **0** | **0** | **1672,5** | **560,3** | **2211,1** | **4443,9** | **0** | **0** | **40** | **16** | **72** | **128** | **0** | **0** | **82** | **32** | **151** | **265** |
|  | **2014 год** | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
|  | **2015 год** | 0 | 0 | 0 | 560,3 | 0 | 560,3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 0 | 560,3 | 0 | 560,3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
|  | **2016 год** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211,1 | 2211,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211,1 | 2211,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 |

Глава МО Саракташский поссовет А.К. Костин