Приложение №1

к постановлению главы поссовета

от 28.02.2020г. № 52-п

**Состав комиссии**

**по борьбе с весенним паводком 2020 г. в п.Саракташ**

* Слепушкин Н.Н. – заместитель главы администрации поссовета,
* председатель комиссии

Члены комиссии:

* ИП Сироткин А.С. – (по согласованию);
* Кондов С.А.–- -заведующий хозяйством ГАОУ «НГРТ»
* (по согласованию);
* Фоменко С.П. – заместитель начальника Саракташской ГКС (по согласованию);
* Уваров В.В. – главный инженер ООО «Водоканал»
* (по согласованию);
* Халитов Ш.Ш. – зам. директора ООО «Промдеталь» (по согласованию);
* Попов С.В. – главный инженер ООО «Саракташский элеватор» (по согласованию);
* Федоров Н.А. – руководитель (лесничий) ГКУ «Саракташское
* лесничество» (по согласованию)

* Стрижак А.М. – начальник ЛТЦ (п. Саракташ) (по согласованию)

**-** Губайдуллин А.З. – директор ООО «Коммунсервис» (по согласованию)

Приложение №2

к постановлению главы поссовета

от 28.02.2020г. № 52-п

**ПЛАН**

**мероприятий по борьбе с весенним паводком 2020 г. в п.Саракташ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка техники, инструмента и определение аварийно-спасательных бригад на предприятиях и организациях. | до 03.03.2020 г. | Руководители |
| 2 | Проведение работ по недопущению попадания паводковых вод:  - в резервуары и источники питьевой воды;  Ремонт и герметизация водопроводных и канализационных колодцев | до 15.03.2020 г. | Сироткин А.С.  (по согласованию)  Наумов С.В.  (по согласованию)  Сандаков С.С.  (по согласованию)  Тучков Е.В.  (по согласованию)  Губайдуллин А.З.  (по согласованию)  Стрижак А.М.  (по согласованию) |
| 3  3.1  3.2 | Вскрытие кюветов, водоотводных труб на перекрестках улиц поселка  Вблизи предприятий, организаций, магазинов, торгово-остановочных павильонов  В местах с массовым пребыванием людей согласно схемы закрепления | до 15.03.2020 г. | Сироткин А.С.  (по согласованию)  Руководители организаций,  собственники, арендаторы  Руководители организаций,  Сироткин А.С. |
| 4 | Вскрытие Настенькиного оврага для пропуска вод:  - на территории элеватора;  - на территории от элеватора до ул.Первомайская;  - от ул.Первомайская до конца | до 15.03.2020г. | Васьков Р.Н.  (по согласованию)  Каковкин Ф.А.  (по согласованию)  Сироткин А.С.  (по согласованию)  Губайдуллин А.З.  (по согласованию) |
| 5 | Подготовить переходные мостики, трапы для установки их в местах расположения магазинов, ларьков, мест общественного пользования | до 15.03.2020 г. | Туленков Д.А.  (по согласованию)  Михайлова Г.А.  (по согласованию)  Собственники магазинов |
| 6 | Заготовка ПГС для ремонта промоин на дорогах и ремонта разрезов дорожного полотна | до 10.03.2020г. | Сироткин А.С. (по согласованию)  Ткаченко А.С. |
| 7 | Расчистка подъездных путей, автомобильных дорог, вскрытие водоотводящих кюветов, дренажных труб на территории кладбищ  п. Саракташ | до 15.03.2020Г. | Ткаченко А.С. |