сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать:

план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков выполнения таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

№ п/п; Адрес многоквартирного дома; Вид работы; Срок выполнения; Исполнение; Причина отклонения от плана. 1; п. Саракташ, ул. Депутатская / Комсомольская, 55/90,; Технический осмотр многоквартирных жилых домов. Осмотр электросетей и электрооборудования.; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 2; п. Саракташ ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90; Обслуживание газового оборудования; апрель; Выполнено; Выполнено в срок. 3; п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90; Проверка вентиляции ВДПО; август; Выполнено; Выполнено в срок. октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 4; п. Саракташ ул. Депутатская/ Комсомольская,55/ 90; Ремонт вытяжных каналов канализации; сентябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 5; п. Саракташ ул. Депутатская/ Комсомольская,55/ 90; Ремонт выступающих над поверхностью кровель слуховых окон; сентябрь; В процессе ожидания; Перенесено на основании собрания собственников помещений мкжд на 2015г. 6; п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская,55/90; Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций мкжд; октябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 7; п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90.; Пылеуборка и дезинфекция, чердачных помещений, МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 8; п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90.; Изолирование скрутки электрической сети. Установка (ремонт) плафона, лампочек, выключателей. Устройство замка на распредкоробки (электрощиты). Ремонт освещения подвала.; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 9; п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90.; Дератизация МОП, подвала; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 10; п. Саракташ ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90.; Устранение загрязненности и захламленности подвального помещения; ноябрь; Выполнено; Выполнено в срок. 11; п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90.; Поверка контура заземления и сопротивления изоляции и кабелей в МОП; 2015г.; В процессе ожидания.