

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ ОРГАН

«СЧЕТНАЯ ПАЛАТА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАКТАШСКИЙ ПОССОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**462100, Оренбургская область, п.Саракташ, ул.Свердлова/Депутатская, 5/5, тел. (35333) 6-11-97 E-mail: lan-ksp@mail.ru**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« 17 » января 2019 г. № 1

АКТ

**по результатам плановой проверки по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство на территории муниципального образования Саракташский поссовет» муниципальной программы администрации МО Саракташский поссовет «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017 – 2021 годы», за 11 месяцев 2018 года**

**Основание для проведения проверки:** статья 9 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья 8 Положения «О контрольно–счетном органе «Счетная палата» муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Саракташский поссовет от 26.11.2015 года №29 (с изменениями от 07.07.2017г. №132, от 21.12.2017г. №181), п.1.3 Плана работы Счетной палаты на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетного органа «Счетная палата» муниципального образования Саракташский поссовет от 20.12.2017г. №7-р, распоряжение председателя Счётной палаты Саракташского поссовета от 05.12.2018г. №5-р «О проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы №4 «Благоустройство территории муниципального образования Саракташский поссовет» муниципальной программы администрации МО Саракташский поссовет «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017 – 2021 годы», за 11 месяцев 2018 года.

**Объект проверки**: Администрация муниципального образования Саракташский поссовет (далее – Администрация Саракташского поссовета).

**Предмет проверки:** нормативные правовые акты, бухгалтерские и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета, платежные и иные первичные документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств бюджета, подпрограмма №4 «Благоустройство на территории муниципального образования Саракташский поссовет» муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017 – 2021 годы».

**Цель проверки:** Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы №4 «Благоустройство территории муниципального образования Саракташский поссовет» муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017 – 2021 годы».

**Проверяемый период:** 11 месяцев 2018 года

**Сроки проведения проверки:** с 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 года.

**Ответственный исполнитель:** председатель контрольно-счетного органа «Счетная палата» муниципального образования Саракташский поссовет – Л.А. Никонова

**Перечень законодательных и нормативных правовых актов:**

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее БК РФ);

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ);

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ);

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саракташского поссовета Оренбургской области, утвержденный постановлением администрации МО Саракташский поссовет от 16.06.2017г. №277-п;

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ).

**Анализ правовых актов, регулирующих осуществление полномочий администрации муниципального образования Саракташский поссовет в сфере благоустройства:**

В соответствии со ст.14 Федерального закона №131-ФЗ, а также ст.5 Устава муниципального образования Саракташский поссовет, к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Вышеуказанные полномочия возложены на Администрацию муниципального образования Саракташский поссовет - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Саракташский поссовет в соответствие со статьей 31 Устава.

На основании ст.14 Федерального закона №131-ФЗ на территории муниципального образования Саракташский поссовет принято и действует Положение о благоустройстве, озеленении и санитарном состоянии поселка Саракташ, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Саракташский поссовет от 27.09.2012 года №88 (с изменениями от 29.06.2016г. №83, от 09.11.2018г. №225) (далее — Положение о благоустройстве). Положение устанавливает единые и обязательные для исполнения всеми субъектами нормы и требования в сфере благоустройства, озеленения и содержания территории муниципального образования Саракташский поссовет.

**Анализ основных положений муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»**

**Подпрограмма №4 «Благоустройство территории муниципального образования Саракташский поссовет»**

**Анализ объема финансирования и исполнения расходов на мероприятия**

Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Саракташский поссовет от 14.11.2017г. №556-п (с изменениями).

***Структура Программы***:

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования Саракташский поссовет»

***Ответственный исполнитель подпрограммы*** – администрация муниципального образования Саракташский поссовет.

***Участники реализации Подпрограммы*** – отсутствуют.

***Цель Подпрограммы***: комплексное решение проблем благоустройства территории поссовета.

***Задачи Подпрограммы:***

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поссовета;

- привлечение жителей поссовета к участию в решении проблем благоустройства поссовета.

***Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы:***

- доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство;

- уровень благоустройства территории;

- количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора;

- количество спиленных и убранных аварийных деревьев;

- количество высаженных деревьев.

***Общий объём финансирования*** мероприятий на **2018 год** за счёт бюджетных ассигнований составляет по плану Подпрограммы **– 10 741 000,00 рублей.**

Привлечение средств из вышестоящих бюджетов не предполагалось.

В течение 2018 года Программа подвергалась корректировке. Постановлениями администрации муниципального образования Саракташский поссовет от 26.03.2018г. №136-п, от 27.06.2018г. №236-п, от 19.09.2018г. №357-п в программу были внесены изменения, в части объема финансирования, в результате которых общий объем финансирования Подпрограммы на 2018 год уменьшился на 20 644 900,00рублей или на 65,8% и составил 10 741 000,00 рублей.

За счет этих средств определены мероприятия Подпрограммы на 2018 год и объёмы их финансирования:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объём финансирования (руб.)** |
| 1. Озеленение территории поссовета | 700 000,00 |
| 1. Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | 500 000,00 |
| 1. Прочие мероприятия по благоустройству поссовета | 9 541 000,00 |
| **Итого:** | **10 741 000,00** |

**Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных документов органов исполнительной власти, принятых в целях исполнения расходных обязательств по финансированию мероприятий Подпрограммы**

Первоначально Решением Совета депутатов муниципального образования Саракташский поссовет от  21.12.2017 №177 «О бюджете муниципального образования Саракташский поссовет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о бюджете) на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2018 год были утверждены бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 03 «Благоустройство» в сумме 21 089 509,00 рублей.

Решениями Совета депутатов муниципального образования Саракташский поссовет в течении 2018 года в расходную часть бюджета по подразделу бюджетной классификации 0503 «Благоустройство» 4 раза вносились изменения (от 29.05.2018г. №197, от 03.08.2018г. №206, от 09.11.2018г. №222, от 29.11.2018г. №229) и в итоге по состоянию на 01.12.2018 года бюджетные ассигнования были уменьшены на 9 713 038,74 рублей и составили 11 376 470,26 рублей.

Согласно ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п.4.3 ст.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саракташского поссовета объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Подпрограммы на 2018 год, утвержденные решениями о бюджете на соответствующий финансовый год не соответствуют бюджетным ассигнованиям, указанным в паспорте Подпрограмме.

Согласно отчета об исполнении бюджета муниципального образования Саракташский поссовет (ф. 0503117) по состоянию на 1 декабря 2018 года кассовые расходы по реализации мероприятий Подпрограммы составили в сумме 10 309 460,98 рублей, или 90,6% от законодательно утвержденных бюджетных назначений и 96% от средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

1. В рамках выполнения мероприятия «Озеленение территории поссовета» при годовом плане 700 000,00 рублей, выполнены работы (услуги) на 811 528,92 рублей или на 116%, в том числе:

* *уход за однолетними и многолетними клумбами (посадка, полив, прополка, рыхление, уборка) – 567 028,92 рублей;*
* *приобретение рассады – 67 500,00 рублей;*
* *спиливание деревьев – 177 000,00 рублей.*

2. В рамках выполнения мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ, при годовом плане 500 000,00 рублей, выполнены работы (услуги) на 725 990,78рублей или на 145,3%, в том числе:

* *планирование территории кладбища – 192 000,00 рублей;*
* *уборка и вывоз мусора с кладбища – 183 394,93 рублей;*
* *бурение скважины на кладбище – 55 000,00 рублей;*
* *скашивание сорной растительности на кладбище – 82 180,00 рублей;*
* *охрана кладбища – 213 315,85 рублей.*

3. В рамках выполнения прочих мероприятий по благоустройству поссовета, при годовом плане 9 541 000,00 рублей, выполнены работы (услуги) на 6 348 063,01рублей или на 66,5%, в том числе:

* *транспортные услуги по благоустройству – 403 815,00 рублей;*
* *демонтаж (снос) аварийных домов – 178 523,56 рублей;*
* *охранная деятельность – 70 000,00 рублей;*
* *электромонтажные работы – 30 091,00 рублей;*
* *отлов безнадзорных животных – 72 845,00 рублей;*
* *акарицидная обработка территории и обработка водных поверхностей от личинка комара – 73 400,00 рублей;*
* *скашивание сорной растительности в местах общего пользования – 1 145 209,59 рублей;*
* *расчистка и вывоз снега – 35 198,22 рублей;*
* *очистка поселения от мусора – 3 122 221,49 рублей;*
* *прием и уплотнение твердых бытовых отходов (ТБО) – 199 998,00 рублей;*
* *культивация – 30 000,00 рублей;*
* *выполнение проектных работ по благоустройству – 74 789,00 рублей;*
* *прочие работы – 425 338,60 рублей;*
* *приобретение расходных материалов и др. – 486 633,55 рублей.*

Для выполнения мероприятий Подпрограммы поселением в 2018 году заключены следующие муниципальные контракты и договора и произведена оплата:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № и дата муниц.  контракта, договора | Исполнитель | | Сумма контракта,  договора | Наименование услуги | №, дата платёжного поручения и сумма |
| **1. «Озеленение территории поссовета»** | | | | | |
| 1.1 Уход за однолетними и многолетними клумбами (посадка, полив, прополка, рыхление, уборка) | | | | | |
| Договор №35  от 07.03.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 6 058,00 | Уборка растительных отходов с многолетних цветочных клумб в парке ВБД, Центральной и Торговой площадях | №760185 от 24.04.2018г. – 6 058,00 |
| Договор №48  от 02.04.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 11 106,00 | Уборка растительных отходов с многолетних цветочных клумб в парке ВБД, Центральной и Торговой площадях | №78464 от 24.05.2018г. – 11 106,00 |
| Договор №63  от 03.05.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 68 834,08 | Уход за многолетними цветочными клумбами | №627320 от 31.07.2018г. – 68 834,08 |
| Договор №64  от 03.05.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 46 348,82 | Подготовка почвы, высадка однолетних цветов | №653491 от 03.08.2018г. – 46 348,82 |
| Договор №65  от 03.05.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 99 004,62 | Уход за однолетними цветочными клумбами | №646520 от 02.08.2018г. – 99 004,62 |
| Договор №71  от 01.06.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 99 004,62 | Уход за однолетними цветочными клумбами | №853714 от 30.08.2018г. – 99 004,62 |
| Договор №73  от 01.06.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 68 834,08 | Уход за многолетними цветочными клумбами | №668051 от 07.08.2018г. – 68 834,08 |
| Договор №90  от 02.07.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 99 004,62 | Уход за однолетними цветочными клумбами | №550100 от 21.11.2018г. – 99 004,62 |
| Договор №91  от 02.07.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 68 834,08 | Уход за многолетними цветочными клумбами | №425753 от 31.10.2018г. – 68 834,08 |
| **Всего** | | | | | **567 028,92** |
| 1.2 Приобретение цветочной рассады | | | | | |
| Договор  №17-05/18 от 17.05.2018г. | | *ООО «Цветы Оренбуржья»* | 67 500,00 | Покупка посадочного материала, а именно саженцов цветов сорт «Петунья» | №34794 от 18.05.2018г. – 67 500,00 рублей. |
|  | |  |  | **Всего** | **67 500,00** |
| 1.3 Спиливание сухих и аварийных деревьев | | | | | |
| Договор №2  от 09.01.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 48 675,00 | Спиливание деревьев породы тополь по ул.Заводская, Партизанская, Центральный парк | №616595 от 30.03.2018г. – 48 675,00 |
| Договор №3  от 23.01.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 5 900,00 | Спиливание деревьев породы тополь по пер.Рыбный | №617477 от 30.03.2018г. – 5 900,00 |
| Договор №26  от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 38 350,00 | Спиливание деревьев породы тополь по ул.Ленина (от ул.Мира до ул.Комсомольская), лесополоса ул.Братская | №827681 от 28.04.2018г. – 38 350,00 |
| Договор №36  от 01.03.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 39 825,00 | Спиливание деревьев породы тополь по ул.Заводская (детский сад) ул.Пушкина (детский сад) | №760189 от 24.04.2018г. – 39 825,00 |
| Договор №47  от 02.04.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 19 175,00 | Спиливание деревьев по ул.Депутатская, Победы, Первомайская, Вокзальная, Мира, парк ВБД | №463501 от 11.07.2018г. – 19 175,00 |
| Договор №62  от 16.05.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 7 375,00 | Спиливание деревьев породы тополь по ул.Комсомольская-Депутатская | №563231 от 25.07.2018г. – 7 375,00 |
| Договор №82  от 02.07.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 17 700,00 | Спиливание деревьев, кустарников по ул.Комсомольская, Депутатская, Пушкина, Маяковского, Ватутина, Мира, Заводская а п.Саракташ | №270447 от 15.10.2018г. – 17 700,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **177 000,00** |
|  | |  |  | **Итого по мероприятию** | **811 528,92** |
| **2. Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ** | | | | | |
| 2.1 Планирование территории кладбища | | | | | |
| Договор б/н  от 05.06.2018г. | | *ИП Сироткин* | 93 500,00 | Работы по планировке территории кладбища автогрейдером | №196856 от 02.10.2018г. – 93 500,00 |
| Договор б/н  от 02.07.2018г. | | *ИП Сироткин* | 98 600,00 | Работы по планировке территории кладбища автогрейдером | №636857 от 29.11.2018г. – 98 600,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **192 100,00** |
| 2.2 Уборка и вывоз мусора с кладбища | | | | | |
| Договор №46  от 06.04.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 59 271,35 | Уборка и вывоз мусора с территории кладбища в п.Саракташ | №463503 от 11.07.2018г. – 59 271,35 |
| Договор №51  от 16.04.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 27 977,03 | Уборка и вывоз мусора с территории кладбища в п.Саракташ | №463502 от 11.07.2018г. – 27 977,03 |
| Договор №66  от 16.05.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 32 014,15 | Уборка и вывоз мусора с территории кладбища в п.Саракташ | №717017 от 15.08.2018г. – 32 014,15 |
| Договор №75  от 04.06.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 35 084,00 | Уборка и вывоз мусора с территории кладбища в п.Саракташ | №886082 от 04.09.2018г. – 35 084,00 |
| Договор №87  от 02.07.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 29 048,40 | Уборка и вывоз мусора с территории кладбища в п.Саракташ | №253399 от 11.10.2018г. – 29 048,40 |
|  | |  |  | **Всего** | **183 394,93** |
| 2.3. Бурение скважины на кладбище | | | | | |
| Договор  №06-03/2018 от 06.03.2018г. | | *ИП Киршин С.В.* | 55 000,00 | Выполнение работ по бурению водозаборной скважины с кондуктором на территории кладбища п.Саракташ, ул.Мира, 212 | №860959 от 08.05.2018г. – 55 000,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **55 000,00** |
| 2.4 Скашивание сорной растительности на кладбище | | | | | |
| Договор №72  от 01.06.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 40 180,00 | Скашивание сорной растительности на кладбище | №885904 от 04.09.2018г. – 40 180,00 |
| Договор №89  от 02.07.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 42 000,00 | Скашивание сорной растительности на кладбище | №425754 от 31.10.2018г. – 42 000,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **82 180,00** |
| 2.5 Охрана кладбища | | | | | |
| Договор №13  от 09.01.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 26 538,00 | Охрана кладбища п.Саракташ | №615551 от 30.03.2018г. – 26 538,00 |
| Договор №17  от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 32 307,52 | Охрана кладбища п.Саракташ | №617478 от 30.03.2018г. – 32 307,52 |
| Договор №31  от 01.03.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 35 769,04 | Охрана кладбища п.Саракташ | №843254 от 04.05.2018г. – 35 769,04 |
| Договор №44  от 01.04.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 34 615,20 | Охрана кладбища п.Саракташ | №254467 от 15.06.2018г. – 34 615,20 |
| Договор №57  от 01.05.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 35 769,04 | Охрана кладбища п.Саракташ | №717016 от 15.08.2018г. – 35 769,04 |
| Договор №70  от 01.06.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 22 932,57 | Охрана кладбища п.Саракташ | №262705 от 12.10.2018г. – 22 932,57 |
| Договор №88  от 01.07.2018г. | | *МУП ЖКХ «Стимул»* | 25 384,48 | Охрана кладбища п.Саракташ | №599808 от 27.11.2018г. – 25 384,48 |
|  | |  |  | **Всего** | **213 315,85** |
|  | |  |  | **Итого по мероприятию** | **725 990,78** |
| **3. Прочие мероприятия по благоустройству поссовета** | | | | | |
| 3.1 Транспортные услуги по благоустройству | | | | | |
| Договор №1  от 20.01.2018г. | | *ИП Тепоян Н.В.* | 6 360,00 | Услуги манипулятора по спиливанию деревьев пер.Рыбный, демонтаж и перевозка елки ул.Ватутина | №477100 от 16.03.2018г. – 6 360,00 |
| Договор №3  от 01.03.2018г. | | *ИП Тепоян Н.В.* | 4 770,00 | Услуги манипулятора (спиливание деревьев ул.Ленина, п.Саракташ) | №476788 от 16.03.2018г. – 4 770,00 |
| Договор №4  от 19.03.2018г. | | *ИП Тепоян Н.В.* | 4 770,00 | Услуги манипулятора (ул.Пушкина дет.сад «Чебурашка» | №678086 от 11.04.2018г. – 4 770,00 |
| Договор №9  от 07.04.2018г. | | *ИП Тепоян Н.В.* | 1 590,00 | Услуги манипулятора (погрузка, перевозка, разгрузка горки) | №872766 от 31.08.2018г. – 1 590,00 |
| Договор №17  от 29.08.2018г. | | *ИП Тепоян Н.В.* | 35 775,00 | Услуги манипулятора, крана (спиливание деревьев) | №872860 от 31.08.2018г. – 35 775,00 |
| Договор б/н  от 14.02.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 9 250,00 | Услуги по транспортировке груза | №476789 от 16.03.2018г. – 9 250,00 |
| Договор  №30-07/18 от 30.07.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 1 500,00 | Услуги крана-манипулятора марки Soosan 513 по погрузке, перевоке и разгрузке туалета на кладбище в п.Саракташ | №872869 от 31.08.2018г. – 1 500,00 |
| Договор  №28-08/18 от 28.08.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 1 500,00 | Услуги крана-манипулятора марки Soosan 513 по погрузке, перевозке и разгрузке туалета от первой школы в п.Саракташ до с.Черкассы | №650481 от 30.11.2018г. – 1 500,00 |
| Договор  №26-07/18 от 26.07.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 4 500,00 | Услуги крана-манипулятора марки Soosan 513 по погрузке, разгрузке туалета на кладбище в п.Саракташ | №13767 от 07.09.2018г. – 4 500,00 |
| Договор  №21-06/18 от 21.06.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 39 000,00 | Услуги крана-манипулятора марки Soosan 513 по погрузке, перевозке и разгрузке бетонной плиты и водопропускных труб на устройство перехода через р.Черкасска п.Саракташ | №417133 от 03.07.2018г. – 39 000,00 |
| Договор  №19-08/18 от 19.09.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 11 250,00 | Услуги крана-манипулятора марки Soosan 513 по погрузке, перевозке и разгрузке деревьев в п.Саракташ | №211845 от 04.10.2018г. – 11 250,00 |
| Договор  №14-06/18 от 14.06.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 12 000,00 | Услуги крана-манипулятора марки Soosan 513 по обустройству моста п.Саракташ | №497089 от 17.07.2018г. – 12 000,00 |
| Договор  №12-04/18 от 12.04.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 1 500,00 | Услуги крана-манипулятора марки Soosan 513 по погрузке и перевозке уличного туалета на кладбище п.Саракташ | №872527 от 10.05.2018г. – 1 500,00 |
| Договор  №06-02/18 от 06.02.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 3 000,00 | Услуги крана-манипулятора марки Soosan 513 по погрузке и перевозке железобетонных изделий на устройство спуска в Березовую рощу п.Саракташ | №872089 от 10.05.2018г. – 3000,00 |
| Договор  №05-06/18 от 05.06.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 22 500,00 | Услуги крана-манипулятора марки Soosan 513 по погрузке, перевозке и разгрузке бетонных опор под освещение на ул.Мира (от ул.Ватутина до а/д Каменноозерное-Медногорск п.Саракташ) | №417132 от 03.07.2018г. – 22 500,00 |
| Договор  №02-07/18 от 02.07.2018г. | | *ИП Лапин В.А.* | 1 500,00 | Услуги крана-манипулятора марки Soosan 513 погрузке, разгрузке и перевозке горки с Ипподрома до Гидросоюза в п.Саракташ | №497088 от 17.07.2018г. – 1 500,00 |
| Договор  №08-08/18 от 08.08.2018г. | | *ИП Выприцкий Д.А.* | 8 500,00 | Услуги автокрана КС-25, услуги тягача по перевозке металлической емкости для воды объемом 50м3 | №700036 от 13.08.2018г. – 8 500,00 |
| Договор  №20-02/18 от 20.02.2018г. | | *ИП ВАлитов В.Г.* | 39 200,00 | Услуги самосвала марки МАЗ 5516, экскаватора марки ЭО 3323А по перевозке грунта на устройство через речку Черкасска на ул.Больничной п.Саракташ | №646519 от 02.08.2018г. – 39 200,00 |
| Договор  №06-06/18 от 06.06.2018г. | | *ИП Жуков М.И.* | 6 400,00 | Услуги Газели марки 2705 | №563230 от 25.07.2018г. – 6 400,00 |
| Договор  №26-01/18 от 26.01.2018г. | | *ЗАО ПМК «Агропромэлектромонтаж»* | 45 000,00 | Услуги бульдозера марки Т-170 по планировке автомобильной дороги на ул.Больничная через р.Черкасска Западного мик-на | №678085 от 11.04.2018г. – 45 000,00 |
| Договор  №04-07/18 от 04.07.2018г. | | *Туманов И.Ж* | 24 800,00 | Услуги фронтального погрузчика марки Амкодор 333В, самосвала марки ЗИЛ 5131, марки МАЗ-5516 по ликвидации несанкционированной свалки в Западном микрорайоне п.Саракташ | №700479 от 13.08.2018г. – 24 800,00 |
| Договор №7  от 22.01.2018г. | | *ООО «Коммунсервис»* | 1 450,00 | Услуги манипулятора(перевозка, монтаж железобетонного кольца по переходу через р.Черкасска на ул.Больничная | №872085 от 10.05.2018г. – 1 450,00 |
| Договор №25  от 16.02.2018г. | | *ООО «Коммунсервис»* | 5 800,00 | Услуги Камаз с крановоманипуляторной установкой по установке баннера по адресу: п.Саракташ, ул.Депутатская, 4 и спиливания деревьев ул.Заводская | №206574 от 02.02.2018г. – 1 450,00  №678286 от 11.04.2018г. – 4 350,00 |
| Договор №16  от 17.09.2018г. | | *ООО Карьерное управление «Курсор»* | 36 000,00 | Услуги по погрузке песчано-гравийной смеси в объеме 400 м3 | №204210 от 03.10.2018г. – 36 000,00 |
| Договор №18  от 26.09.2018г. | | *ООО Карьерное управление «Курсор»* | 36 000,00 | Услуги по погрузке песчано-гравийной смеси в объеме 400 м3 | №263111 от 12.10.2018г. – 36 000,00 |
| Договор  №19-06/18  от 19.06.2018г. | | *ООО Карьерное управление «Курсор»* | 39 900,00 | Услуги по погрузке песчано-гравийной смеси в объеме 399 м3 | №423457 от 04.07.2018г. – 39 900,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **403 815,00** |
| 3.2 Демонтаж (снос) аварийных домов | | | | | |
| Договор №16  от 12.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 7 523,56 | Демонтаж пристроя жилого помещения, расположенного по адресу: п.Саракташ, ул.Чкалова, д.47 кв.1 | №24470 от 17.05.2018г. – 7 523,56 |
| Договор б/н  от 20.04.2018г. | | *Туманов И.Ж* | 81 000,00 | Демонтаж объекта недвижимости на земельном участке, расположенном по адресу: п.Саракташ, ул.Фролова/Комсомольская, 74/125 | №454089 от 10.07.2018г. – 50 000,00  №653212 от 03.08.2018г. – 31 000,00 |
| Договор б/н  от 25.05.2018г. | | *Туманов И.Ж* | 90 000,00 | Демонтаж объекта недвижимости на земельном участке, расположенном по адресу: п.Саракташ, ул.Пушкина, 84 | №885760 от 04.09.2018г. – 90 000,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **178 523,56** |
| 3.3 Охранная деятельность | | | | | |
| Договор  №029/17  от 29.12.2017г. | | *Фортпост Плюс* | 7 000,00 в месяц | Услуги по осуществлению контрольно-пропускного режима на территории Торговой площади п.Саракташ | №396125 от 02.03.2018г. – 7 000,00  №440884 от 13.03.2018г. – 7 000,00  №644127 от 05.04.2018г. – 7 000,00  №279389 от 19.06.2018г. – 7 000,00  №279388 от 19.06.2018г. – 7 000,00  №454079 от 10.07.2018г. – 7 000,00  №562540 от 25.07.2018г. – 7 000,00  №885757 от 04.09.2018г. – 7 000,00 |
| Договор №07/18 от 01.09.2018г. | | *ООО ЧОО «Перспектива»* | 7 000,00 в месяц | Услуги по осуществлению контрольно-пропускного режима на территории Торговой площади п.Саракташ | №280556 от 16.10.2018г. – 7 000,00  №487276 от 13.11.2018г. – 7 000,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **70 000,00** |
| 3.4 Электромонтажные работы | | | | | |
| Договор №09 от 15.03.2018г. | | *ИП Абдулгазин Р.Р.* | 13 528,00 | Текущий ремонт уличного освещения в парке мик-на «Геологи» п.Саракташ | №163204 от 31.05.2018г. – 13 528,00 |
| Договор №10 от 15.03.2018г. | | *ИП Абдулгазин Р.Р.* | 11 980,00 | Текущий ремонт уличного освещения в парке им.50-лет ВЛКСМ п.Саракташ | №163205 от 31.05.2018г. – 11 980,00 |
| Договор №39 от 25.07.2018г. | | *ИП Абдулгазин Р.Р.* | 4 583,00 | Текущий ремонт уличного освещения на площади 50-лет ВЛКСМ п.Саракташ | №726525 от 16.08.2018г. – 4 583,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **30 091,00** |
| 3.5 Отлов безнадзорных животных | | | | | |
| Договор №10 от 09.01.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 12 775,00 | Услуги по регулированию численности бродячих, бездомных и безнадзорных животных в п.Саракташ | №615556 от 30.03.2018г. – 12 775,00 |
| Договор №28 от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 18 200,00 | Услуги по регулированию численности бродячих, бездомных и безнадзорных животных в п.Саракташ | №628496 от 03.04.2018г. – 18 200,00 |
| Договор №38 от 01.03.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 14 220,00 | Услуги по регулированию численности бродячих, бездомных и безнадзорных животных в п.Саракташ | №827682 от 28.04.2018г. – 14 220,00 |
| Договор №54 от 01.04.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 15 800,00 | Услуги по регулированию численности бродячих, бездомных и безнадзорных животных в п.Саракташ | №403158 от 29.06.2018г. – 15 800,00 |
| Договор №58 от 03.05.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 11 850,00 | Услуги по регулированию численности бродячих, бездомных и безнадзорных животных в п.Саракташ | №717015 от 15.08.2018г. – 11 850,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **72 845,00** |
| 3.6 Акарицидная обработка территории и обработка водных поверхностей от личинка комара | | | | | |
| Договор №8  от 12.04.2018г. | | *ООО «Защитахлеб»* | 73 400,00 | Акарицидная обработка и обработка водных поверхностей от личинки комара | №576833 от 26.07.2018г. – 21 000,00  №593451 от 27.07.2018г. – 20 000,00  №625627 от 31.07.2018г. – 32 400,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **73 400,00** |
| 3.7 Скашивание сорной растительности в местах общего пользования | | | | | |
| Договор №61  от 16.05.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 61 950,00 | Скашивание сорной растительности в п.Саракташ: парк ВБД, Центр. парк, Газон площади 50 лет ВЛКСМ, Ст.сцена (к-т Мир) | №610479 от 30.07.2018г. – 61 950,00 |
| Договор №67  от 16.05.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 28 833,70 | Скашивание сорной растительности в п.Саракташ: детские площадки, клумбы | №563433 от 25.07.2018г. – 28 833,70 |
| Договор №78  от 01.06.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 94 861,20 | Скашивание сорной растительности в п.Саракташ: детские площадки, клумбы, сцена на Центральной площади | №188757 от 01.10.2018г. – 94 861,20 |
| Договор №79  от 01.06.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 50 050,00 | Скашивание сорной растительности в п.Саракташ: сквер Геологов (фонтан), сквер Геологов (ул.Октябрьская), парк хвойных саженцев ул.Мира (Чернышевского-Чкалова), сквер ул.Мира, 199 | №745133 от 20.08.2018г. – 50 050,00 |
| Договор №80  от 01.06.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 56 175,00 | Скашивание сорной растительности в центр. парке и парке ВБД | №105699 от 21.09.2018г. – 56 175,00 |
| Договор №95  от 02.07.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 44 800,00 | Скашивание сорной растительности парк хвойных саженцев ул.Мира (Чернышевского-Чкалова), газон на площади 50 лет ВЛКСМ, лесополоса (ул.Оренбургская) | №448314 от 06.11.2018г. – 44 800,00 |
| МК №03 от 19.06.2018г. | | *ООО «Новатор»* | 808 539,69 | Работы по выкашиванию сорной карантинной растительности в местах общего пользования, вдоль улиц, пустырях на территории п.Саракташ Саракташского района Оренбургской области в 2018 году | №523093 от 19.11.2018г. – 808 539,69 |
|  | |  |  | **Всего** | **1 145 209,59** |
| 3.8 Расчистка и вывоз снега | | | | | |
| Договор №8  от 09.01.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 27 304,32 | Погрузка и вывоз снега с Центр. парка, Центральной и Торговой площадях | №403157 от 29.06.2018г. – 27 304,32 |
| Договор №25  от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 7 893,90 | Расчистка снега МТЗ-80 на торговой площади, Центральном парке п.Саракташ | №628494 от 03.04.2018г. – 7 893,90 |
|  | |  |  | **Всего** | **35 198,22** |
| 3.9 Очистка поселения от мусора | | | | | |
| Договор б/н  от 21.08.2018г. | | *ИП Сироткин* | 85 000,00 | Сбор и вывоз очагового навала мусора на территории п.Саракташ | №636858 от 29.11.2018г. – 85 000,00 |
| Договор б/н  от 29.08.2018г. | | *ИП Сироткин* | 52 500,00 | Сбор и вывоз очагового навала мусора на территории п.Саракташ | №105698 от 21.09.2018г. – 52 500,00 |
| Договор №1  от 02.01.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 33 221,34 | Погрузка и вывоз мусора в п.Саракташ (ул.Мира, Ленина, Ватутина, Вокзальная, Маяковского, Колхозная, Трудовая, Геологов, Чапаева, Октябрьская, Рокоссовского, пер.Вахтовый) | №414892 от 06.03.2018г. – 33 221,34 |
| Договор №5  от 22.01.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 32 913,73 | Погрузка и вывоз мусора в п.Саракташ (ул.Мира, Ленина, Ватутина, Вокзальная, Маяковского, Колхозная, Трудовая, Геологов, Чапаева, Октябрьская, Рокоссовского, пер.Вахтовый) | №677992 от 11.04.2018г. – 32 913,73 |
| Договор №9  от 09.01.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 34 425,00 | Уборка территорий Центрального парка, сквера Геологов, парка ул.Трудовая, парк ВБД, Центральной и Торговой площадях | №477105 от 16.03.2018г. – 34 425,00 |
| Договор №14  от 28.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 31 365,00 | Уборка территорий Центрального парка, сквера Геологов, парка ул.Трудовая, парк ВБД, Центральной и Торговой площадях | №677991 от 11.04.2018г. – 31 365,00 |
| Договор №15  от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 46 755,96 | Погрузка и вывоз мусора в п.Саракташ (ул.Мира, Ленина, Ватутина, Вокзальная, Маяковского, Колхозная, Трудовая, Геологов, Чапаева, Октябрьская, Рокоссовского, пер.Вахтовый) | №678287 от 11.04.2018г. – 46 755,96 |
| Договор №23  от 06.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 41 834,28 | Услуги по погрузке и вывозу мусора в п.Саракташ (ул.Мира, Ленина, Ватутина, Вокзальная, Маяковского, Колхозная, Трудовая, Геологов, Чапаева, Октябрьская, Рокоссовского, пер.Вахтовый) | №695262 от 13.04.2018г. – 41 834,28 |
| Договор №33  от 01.03.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 31 365,00 | Уборка территорий Центрального парка, сквера Геологов, парка ул.Трудовая, парк ВБД, Центральной и Торговой площадях | №843255 от 04.05.2018г. – 31 365,00 |
| Договор №45  от 01.04.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 55 250,00 | Уборка территорий Центрального парка, сквера Геологов, парка ул.Трудовая, парк ВБД, Центральной и Торговой площадях | №259469 от 15.06.2018г. – 55 250,00 |
| Договор №52 от 02.04.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 30 760,50 | Погрузка и вывоз мусора по ул.Заводская, Парковая, Луговая, Пушкина, Первомайская | №497412 от 17.07.2018г. – 30 760,50 |
| Договор №60  от 16.05.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 18 626,90 | Уборка мусора на детских площадках | №563232 от 25.07.2018г. – 18 626,90 |
| Договор №68  от 01.05.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 55 250,00 | Уборка территорий Центрального парка, сквера Геологов, парка ул.Трудовая, парк ВБД, Центральной и Торговой площадях | №593453 от 27.07.2018г. – 55 250,00 |
| Договор №69  от 03.05.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 21 035,04 | Услуги по уборке и вывозу мусора по ул.Заводская, Парковая, Луговая, Пушкина, Первомайская в п.Саракташ | №885901 от 04.09.2018г. – 21 035,04 |
| Договор №74  от 01.06.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 85 850,00 | Уборка территорий Центрального парка, сквера Геологов, парка ул.Трудовая, парк ВБД, Центральной и Торговой площадях | №204209 от 03.10.2018г. – 85 850,00 |
| Договор №81  от 01.06.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 55 368,90 | Погрузка и вывоз мусора с территории п.Саракташ по ул.Заводская, Комсомольская, Победы, Трудовая, Чапаева, Пономарева, Рыбная | №885902 от 04.09.2018г. – 55 368,90 |
| Договор №86  от 02.07.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 85 850,00 | Уборка территорий Центрального парка, сквера Геологов, парка ул.Трудовая, парк ВБД, Центральной и Торговой площадях | №599809 от 27.11.2018г. – 85 850,00 |
| Договор б/н  от 15.10.2018г. | | *ИП Туманов И.Ж.* | 50 250,00 | Сбор и вывоз очагового навала мусора (Класс5), на территории п.Саракташ | №650482 от 30.11.2018г. – 50 250,00 |
| МК №02 от 15.03.2018г. | | *ООО «Новатор»* | 2 274 599,84 | Оказание услуг по санитарной очистке и содержанию мест общего пользования на территрии муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | №760495 от 24.04.2018г. – 72 128,38  №860958 от 08.05.2018г. – 100 000,00  №891483 от 14.05.2018г. – 100 000,00  №78461 от 24.05.2018г. – 100 000,00  №144085 от 30.05.2018г. – 80 000,00  №402413 от 29.06.2018г. – 100 000,00  №463399 от 11.07.2018г. – 39 925,00  №463402 от 11.07.2018г. – 68 062,10  №593451 от 27.07.2018г. –  50 000,00  №625624 от 31.07.2018г. – 100 000,00  №653214 от 03.08.2018г. – 50 000,00  №668433 от 07.08.2018г. – 100 000,00  №699585 от 13.08.2018г. – 400 000,00  №716334 от 15.08.2018г. – 222 733,30  №463631 от 08.11.2018г. – 30 000,00  №463629 от 08.11.2018г. – 234 559,22  №479824 от 12.11.2018г. – 50 000,00  №479826 от 12.11.2018г. – 12 595,50  №479825 от 12.11.2018г. – 25 557,44  №495233 от 14.11.2018г. – 339 038,90 |
|  | |  |  | **Всего** | **3 122 221,49** |
| 3.10 Прием и уплотнение твердых бытовых отходов (ТБО) | | | | | |
| Договор б/н  от 09.01.2018г. | | *ИП Сироткин А.С.* | 99 999,00 | Прием и уплотнение ТБО на территории п.Саракташ | №268408 от 18.06.2018г. – 99 999,00 |
| Договор б/н  от 02.04.2018г. | | *ИП Сироткин А.С.* | 99 999,00 | Прием и уплотнение ТБО на территории п.Саракташ | №745134 от 20.08.2018г. – 99 999,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **199 998,00** |
| 3.11 Культивация | | | | | |
| Договор б/н  от 04.06.2018г. | | *ИП Сироткин А.С.* | 30 000,00 | Работы по междурядной обработке почвы в парке 70 лет Победы, путем культивации | №253398 от 11.10.2018г. – 30 000,00  №253398 от 11.10.2018г. – 30 000,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **30 000,00** |
| 3.12 Выполнение проектных работ | | | | | |
| Договор №19/18  от 23.04.2018г. | | *ООО «ЯКо»* | 74 789,00 | Архитектурное решение благоустройства дворовой территории жилых домов по ул.Чапаква, д.85,87,89; ул.Трудовая, д.8,10,12,14,16 в пос.Саракташ Саракташского района Оренбургской области | №506515 от 18.07.2018г. – 74 789,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **74 789,00** |
| 3.13 Прочие работы | | | | | |
| Договор №6  от 23.01.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 15 654,72 | Устройство перехода через речку Черкасску на ул.Больничной п.Саракташ | №616594 от 30.03.2018г. – 15 654,72 |
| Договор №9  от 10.01.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 17 054,00 | Услуги по устройству крещенской купели | №403159 от 29.06.2018г. – 17 054,00 |
| Договор №11  от 09.01.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 12 700,50 | Демонтаж и вывоз новогодних елок в Центральном парке, ул.Дачная, Маяковского | №614446 от 30.03.2018г. – 12 700,50 |
| Договор №20  от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 5 931,01 | Устройство съезда в березовой роще | №760186 от 24.04.2018г. – 5 931,01 |
| Договор №21  от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 7 338,15 | Устройство перехода через речку Черкасску на ул.Больничной п.Саракташ | №628493 от 03.04.2018г. – 7 338,15 |
| Договор №22  от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 4 327,00 | Демонтаж и установка баннеров на Торговой площади | №24468 от 17.05.2018г. – 4 327,00 |
| Договор №24  от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 9 133,88 | Изготовление стендов | №24472 от 17.05.2018г. – 9 133,88 |
| Договор №29  от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 89 623,00 | Ремонт памятного знака «Самолет» | №891484 от 14.05.2018г. – 89 623,00 |
| Договор №30  от 01.02.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 13 710,11 | Ремонт памятного знака «Град» | №827683 от 28.04.2018г. – 13 710,11 |
| Договор №32  от 16.03.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 10 525,20 | Услуги по перевозке инвентаря на избирательные участки | №403155 от 29.06.2018г. – 10 525,20 |
| Договор №34  от 09.03.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 34 617,12 | Оформление цент. площади к выборам президента РФ | №403156 от 29.06.2018г. – 34 617,12 |
| Договор №41  от 02.04.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 5 009,00 | Врезка теплосчетчика в жилом доме по ул.Семафорная,д.4 | №259468 от 15.06.2018г. – 5 009,00 |
| Договор №53  от 27.04.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 12 260,00 | Оформление Центр. площади к празднованию 1 Мая, 9 Мая | №363655 от 27.06.2018г. – 12 260,00 |
| Договор №55  от 03.05.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 4 234,00 | Покраска столбов на Центр. площади в п.Саракташ | №497411 от 17.07.2018г. – 4 234,00 |
| Договор №56  от 03.05.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 34 573,00 | Покраска Центр. площади | №497410 от 17.07.2018г. – 34 573,00 |
| Договор №76  от 06.06.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 10 817,55 | Оформление Центр. Площади к празднованию Дня России | №755153 от 21.08.2018г. – 10 817,55 |
| Договор №84  от 02.07.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 11 169,00 | Устройство водопровода (Торговая площадь) | №270446 от 15.10.2018г. – 11 169,00 |
| Договор №85  от 02.07.2018г. | | *МУП ЖКХ Стимул* | 17 401,36 | Завоз и заполнение песочниц на детских площадках песком в п.Саракташ | №270445 от 15.10.2018г. – 17 401,36 |
| Договор №07  от 07.05.2018г. | | *ООО «Эра»* | 25 152,00 | Ограждение для фейерверков | №625623 от 31.07.2018г. – 25 152,00 |
| Договор №09  от 22.05.2018г. | | *ООО «Эра»* | 9 408,00 | Изготовление и установка ограждения мусорных баков по ул.Молодежная, д.2 | №709141 от 14.08.2018г. – 9 408,00 |
| Договор  А-О-1024-18 от 21.06.2018г. | | *Гос. экспертиза Оренб. обл.* | 11 800,00 | Благоустройство дворовой территории Чапаева, Трудовая | №777774 от 23.08.2018г. – 11 800,00 |
| Договор б/н  от 29.06.2018г. | | *ИП Сироткин А.С.* | 62 900,00 | Работы по благоустройству Спортивной площадки (ул.Дружбы, 40) на территории п.Саракташ | №873211 от 31.08.2018г. – 62 900,00 |
|  | |  |  | **Всего** | **425 338,60** |
| 3.14 Приобретение расходных материалов и др. | | | | | |
| Договор №1  от 22.01.2018г. | | *ООО «Коммунсервис»* | 4 500,00 | Кольцо железобетонное дорожное (обустройство моста через речку Черкасску) | №206469 от 02.02.2018г. – 4 500,00 |
| Договор 39/18 от 24.01.2018г. | | *ООО «Портал»* | 8 200,00 | Теплосчетчик, кран шаровый (установка в квартире, принадлеж. МО Саракташский поссовет) | №142653 от 26.01.2018г. – 8 200,00 |
| Договор  №22/02-2018 от 22.02.2018г. | | *ООО Сантехторг* | 539,00 | Муфта ПП РНР 25\*1/2, Фильтр ПП25, Муфта ПП КВР 25\*1/2 | №387643 от 01.03.2018г. – 539,00 |
| Договор  08/05-2018 от 08.05.2018г. | | *ИП Кусербаев* | 46 800,00 | Покупка ПГС в объеме 117 м3 (отсыпка проезжей части дорог: ул.Советская 193 п.м., ул.Производственная 134 п.м.) | №163203 от 31.05.2018г. – 40 000,00  №163201 от 31.05.2018г. – 6 800,00 |
| Договор  23/05-2018 от 23.05.2018г. | | *ИП Кусербаев И.И.* | 8 415,00 | Покупка ПГС в объеме 18,7 м3(отсыпка проезжей части дорог: ул.Советская 193 п.м., ул.Производственная 134 п.м.) | №13766 от 07.09.2018г. – 8 415,00 |
| Договор  №19-06/18 от 19.06.2018г. | | *ООО Карьерное управление «Курсор»* | 59 850,00 | Покупка ПГС в объеме 399 м3(отсыпка проезжей части дорог: ул.Просторная 230 п.м., ул.Черкасская 190 п.м.) | №423458 от 04.07.2018г. – 59 850,00 |
| Договор №15  от 17.09.2018г. | | *ООО Карьерное управление «Курсор»* | 64 000,00 | Покупка ПГС в объеме 400 м3 (отсыпка проезжей части дорог: ул.Урожайная 680 п.м.) | №262704 от 12.10.2018г. – 64 000,00 |
| Договор №17  от 26.09.2018г. | | *ООО Карьерное управление «Курсор»* | 64 000,00 | Покупка ПГС в объеме 400 м3(отсыпка проезжей части дорог: ул.Озерная 100 п.м., ул.Депутатская 250 п.м., ул.Партизанская 250 п.м.) | №289938 от 17.10.2018г. – 64 000,00 |
| Договор №1  от 19.04.2018г. | | *ИП Азарьев* | 23 742,00 | Пакеты 180, 200, 240 в количестве 130 шт. для сбора мусора, перчатки 150 шт. (проведение общепоселковых субботников) | №760190 от 24.04.2018г. – 23 742,00 |
| Договор №2  от 26.04.2018г. | | *ИП Азарьев* | 4 651,00 | Пакеты 210, 200, 120 в количестве 34 шт. для сбора мусора (проведение общепоселковых субботников) | №13276 от 07.09.2018г. – 4 651,00 |
| Договор  №08/05-2018 от 08.05.2018г. | | *ИП Выприцкий* | 8 040,00 | Покупка краски и хоз. товаров (подготовка Центральной площади к празднованию 9 мая) | №13762 от 07.09.2018г. – 270,00  №13277 от 07.09.2018г. – 7 700,00 |
| Договор  №17/07-2018 от 17.07.2018г. | | *ИП Выприцкий* | 99 500,00 | Приобретение металлической емкости для воды 50 м3 (в целях противопожарной безопасности, установлена в Западном микрорайоне) | №700034 от 13.08.2018г. – 99 500,00 |
| Договор  №19/12-2018 от 27.08.2018г. | | *ИП Выприцкий* | 1 715,00 | Сух.смесь Боларс клей Стандарт-25 (подготовка Центральной площади к празднованию День Саракташа) | №196854 от 02.10.2018г. – 1 715,00 |
| Договор  №19/13-2018 от 27.08.2018г. | | *ИП Выприцкий* | 1 560,00 | Краска, кисти, растворитель (подготовка Центральной площади к празднованию День Саракташа) | №196857 от 02.10.2018г. – 1 560,00 |
| Договор №295 от 12.04.2018г. | | *ИП Крутских* | 4 320,00 | Краска для плодовых деревьев, кисть круглая (проведение общепоселковых субботников) | №695975 от 13.04.2018г. – 4 320,00 |
| Договор №424 от 17.05.2018г. | | *ИП Крутских* | 11 451,00 | Насос погружной скважинный и комплектующие к нему (обустройство водопровода на кладбище) | №34959 от 18.05.2018г. – 6 900,00  №34959 от 18.05.2018г. – 4 551,00 |
| Договор №428 от 18.05.2018г. | | *ИП Крутских* | 510,00 | Люк полимерный тип «Л» круглый черный (обустройство водопровода на кладбище) | №34960 от 18.05.2018г. – 510,00 |
| Договор №436 от 21.05.2018г. | | *ИП Крутских* | 390,50 | Замок навесной, переход сталь (обустройство водопровода на кладбище) | №163291 от 31.05.2018г. – 390,50 |
| Договор  30/05-2018 от 30.05.2018г. | | *ООО Пирант* | 54 500,00 | Гидрант пожарный ПГ-1,5  Подставка под гидрант ППС-200 | №363654 от 27.06.2018г. – 54 500,00 |
| Договор№217 от 29.08.2018г. | | *ООО Светлана* | 11 063,00 | Профлист окраш, доборные элементы, саморезы (ремонт сцены на Центральной площади) | №872868 от 31.08.2018г. – 11 063,00 |
| Договор  СМО-22/18-8 от 03.09.2018г. | | *ООО Электропромсбыт* | 8 887,05 | Кронштейн разборный – 2 шт. (установка светильников в парке) | №886083 от 04.09.2018г. – 8 887,05 |
|  | |  |  | **Всего** | **486 633,55** |
|  | |  |  | **Итого по мероприятию** | **6 348 063,01** |
|  | |  |  | **Итого за 2018 год** | **7 885 582,71** |

Проверкой установлено, что в 2018 году также оплачивались работы (услуги) выполненные в 2017 году по благоустройству бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на оплату мероприятий Подпрограммы «Благоустройство на территории муниципального образования Саракташский поссовет» на 2018 год в сумме 2 212 945,84 рублей, в том числе:

* *уход за однолетними и многолетними клумбами (посадка, полив, прополка, рыхление, уборка) – 208 613,65 рублей;*
* *спиливание сухих и аварийных деревьев – 50 150,00 рублей;*
* *скашивание травы в местах общего пользования – 58 649,00 рублей;*
* *электромонтажные работы – 83 915,00 рублей;*
* *транспортные услуги по благоустройству – 74 370,00 рублей;*
* *прием и уплотнение ТБО – 99 999,00 рублей;*
* *охранная деятельность – 7 000,00 рублей;*
* *очистка поселения от мусора – 671 699,68 рублей;*
* *расчистка и вывоз снега – 6 500,00 рублей;*
* *демонтаж (снос) аварийных домов – 464 000,00 рублей;*
* *прочие работы – 306 173,01 рублей;*
* *приобретение эл. материалов, строительных, расходных материалов – 181 876,50 рублей.*

В ходе контрольного мероприятия установлено, что по разделу 0503 «Благоустройство» произведены расходы по договорам в сумме 210 932,43 рублей, которые следовало провести по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)», статья «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2021 годы» Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Саракташский поссовет» в том числе:

*- договор А-О-2477 – 17 от 05.12.2017г. проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Пушкина (от ул.Колхозная до ул.Маяковского) на сумму 20 281,85 рублей;*

*- договор А-О-2478 – 17 от 05.12.2017г. проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Мира (от ул.Ленина до ул.Чкалова) в п.Саракташ на сумму 36 928,61 рублей;*

*- договор А-О-351–18 от 13.03.2018г. проведение экспертизы сметы по объекту: Ремонт тротуара ул.Комсомольская (от ул.Маяковского до ул.Заводской) в п.Саракташ на сумму 9 017,88 рублей;*

*- договор №25 от 20.02.2018г. выполнение проекта автомобильной стоянки, расположенной по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, ул.Элеваторная,д.2 на сумму 10 000,00 рублей;*

*- договор №26 от 20.02.2018г. внесение изменений в проекты дорожного движения автомобильных дорог на территории МО Саракташский поссовет на сумму 99 000,00 рублей;*

*- договор №33 от 14.03.2018г. выполнение работ по изготовлению дорожного знака 1.1 «Железнодорожный переезд» 2 шт. на сумму 2 360,00 рублей;*

*- договор №27 от 12.02.2018г. демонтаж дорожных неровностей по ул.Комсомольская в п.Саракташ на сумму 8 286,05 рублей;*

*- договор №7 от 22.01.2018г. ремонт дорожных знаков по ул.Заводская/Луговая, Победы/Пушкина, Первомайская/Пионерская в п.Саракташ на сумму 5 274,36 рублей;*

*- договор №80 от 20.11.2017г. Ямочный ремонт дорожного покрытия по ул.Пушкина (от ул.Заводской до Колхозной), ул.Колхозная (от ул.Пушкина до Элеваторской) ул.Колхозная (от ул.Комсомольская до ул.Пушкина), ул.Производственная (от ул.Мира до ж/д переезда) в п.Саракташ на сумму 19 783,68 рублей.*

Выборочной проверкой установлено, что администрацией Саракташского поссовета нарушены условия муниципальных контрактов и договоров в части несоблюдения сроков оплаты выполненных работ, а именно:

1. *в нарушение пункта 3.4 муниципального контракта от 19.06.2018г. №3 администрацией Саракташского поссовета несвоевременно произведена оплата за выполненные ООО «Новатор» работы по выкашиванию сорной карантинной растительности в местах общего пользования, вдоль улиц, пустырях на территории п.Саракташ в сумме 808 539,69 рублей, позже установленного срока на 32 дня;*
2. *в нарушение пункта 2.4 договора от 09.01.2018г. б/н, заключенного с Индивидуальным предпринимателем Сироткин А.С. глава КФХ администрацией Саракташского поссовета несвоевременно произведена оплата за выполненные работы, позже установленного срока: – на 51 день;*
3. *в нарушение пункта 2.3 договора от 23.04.2018г. №19/18, заключенного с ООО «Яко» администрацией Саракташского поссовета несвоевременно произведена оплата за выполненные работы, позже установленного срока – на 15 дней.*

**ВЫВОДЫ**

**по результатам проверки:**

Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы №4 «Благоустройство территории муниципального образования Саракташский поссовет» муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017–2021 годы», утверждённой постановлением администрации МО Саракташский поссовет от 14.11.2017г. №556-п (с изменениями от 26.03.2018г. №136-п, от 27.06.2018г. №236-п, от 19.09.2018г. №357-п) за 11 месяцев 2018года (по состоянию на 01.12.2018г.) установлено следующее:

1. Первоначально на реализацию подпрограммных мероприятий в 2018 году предусматривалось финансовое обеспечение в размере – 31 385 900,00 рублей.

В течение 2018 года Программа подвергалась корректировке. В Программу были внесены изменения, в части объема финансирования, в результате которых общий объем финансирования Подпрограммы на 2018 год уменьшился на 20 644 900,00рублей или на 65,8% и составил 10 741 000,00 рублей.

1. Решением Совета депутатов муниципального образования Саракташский поссовет от  21.12.2017 №177 «О бюджете муниципального образования Саракташский поссовет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2018 год были утверждены бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 03 «Благоустройство» в сумме 21 089 509,00 рублей.

В течении 2018 года в расходную часть бюджета вносились изменения (от 29.05.2018г. №197, от 03.08.2018г. №206, от 09.11.2018г. №222, от 29.11.2018г. №229) по состоянию на 01.12.2018 года бюджетные ассигнования на выполнение подпрограммах мероприятий были уменьшены на 9 713 038,74 рублей и составили 11 376 470,26 рублей.

1. Согласно ч.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункту 4.3 ст.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саракташского поссовета объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Подпрограммы на 2018 год, утвержденные решениями о бюджете на соответствующий финансовый год не соответствуют бюджетным ассигнованиям, указанным в паспорте Подпрограмме.
2. Согласно отчета об исполнении бюджета муниципального образования Саракташский поссовет (ф. 0503117) по состоянию на 1 декабря 2018 года кассовые расходы по реализации мероприятий Подпрограммы составили в сумме 10 309 460,98 рублей, или 90,6% от законодательно утвержденных бюджетных назначений и 96% от средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.
3. Объем проверенных бюджетных средств составил 10 309 460,98 рублей.
4. Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.
5. Допущены нарушения Бюджетного кодекса РФ: ст. 34 - неэффективное использование бюджетных средств на сумму 210 932,43 рублей, в результате оплаты работ по договорам, относящимся к дорожной деятельности («Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)»).

8) В целях реализации мероприятий Подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования Саракташский поссовет» в 2018 году заключено в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2 муниципальных контракта на общую сумму 3 083 139,53 рублей и 147 договоров на общую сумму 4 802 443,18 рублей.

Кассовые расходы производились на основании предъявленных подрядчиком документов, которые согласно контракта служат подтверждением выполнения работ и являются основанием для оплаты.

Оплата выполненных работ произведена в полном объеме.

1. В 2018 году бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на оплату мероприятий Подпрограммы «Благоустройство на территории муниципального образования Саракташский поссовет» на 2018 год»в сумме 2 212 945,84рублей, оплачивались работы (услуги) по благоустройству, выполненные в 2017 году.
2. Выборочной проверкой установлено, что администрацией Саракташского поссовета нарушены условия муниципальных контрактов и договоров в части несоблюдения сроков оплаты выполненных работ.

11) Перечень основных мероприятий Подпрограммы (приложение №2 к муниципальной программе) составлен не корректно, не детализирован по видам предполагаемых работ. Вследствие чего невозможно однозначно определить в рамках какого мероприятия заключен тот или иной контракт, договор.

**Учитывая вышеизложенное, по результатам проверки вносятся предложения:**

1. Направить акт проверки главе администрации Саракташского поссовета Докучаеву А.Н.
2. Рассмотреть результаты проверки, учесть недостатки, выявленные в ходе проверки.
3. Принять меры по устранению выявленных нарушений, а также меры по пресечению и предупреждению нарушений.
4. В течение одного месяца со дня получения представления проинформировать Счетную палату муниципального образования Саракташский поссовет о результатах рассмотрения.

Председатель Счетной палаты

Саракташского поссовета Л.А. Никонова